CAHIER DES CHARGES

Application de gestion des sinistres automobile

GitHub Copilot, Code App, Loop Engineering et déploiement Azure

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Client | Baraka Assurance |
| --- | --- |
| Type | Démonstration / preuve de concept |
| Version | 1.0 |
| Date | 1 octobre 2026 |

Finalité du document Définir le périmètre fonctionnel et technique de la démonstration, puis décrire les agents IA qui interviennent dans la boucle d’ingénierie, du besoin métier jusqu’au déploiement sur Azure.

Préparé pour Baraka Assurance

# Sommaire

1. Contexte et vision

2. Objectifs et périmètre

3. Acteurs et responsabilités

4. Exigences fonctionnelles

5. Parcours métier et règles de gestion

6. Exigences non fonctionnelles

7. Architecture et stack technique

8. Backlog et critères d’acceptation

9. Stratégie de démonstration

10. Loop Engineering et catalogue des agents

11. Orchestration, garde-fous et livrables

12. Déploiement Azure et CI/CD

13. Critères de réussite et feuille de route

Note Ce document est conçu pour une démonstration client. Les services Azure et les mécanismes d’authentification peuvent être simulés ou simplifiés pendant la session, puis industrialisés dans une phase ultérieure.

# 1. Contexte et vision

Baraka Assurance souhaite illustrer comment l'intelligence artificielle générative peut accélérer la création d'une application métier, tout en conservant un processus structuré, traçable et gouverné. La démonstration porte sur une application web de gestion des sinistres automobile développée avec GitHub Copilot, versionnée dans GitHub et déployée sur Azure Web App.

Le scénario couvre toute la chaîne : formalisation du besoin, conception de l'architecture, génération du code, tests, contrôles de sécurité, documentation, création du pipeline et déploiement. L'approche Loop Engineering organise ces activités sous forme d'une boucle continue dans laquelle des agents spécialisés produisent, vérifient et améliorent les livrables.

Vision cible Passer d’un besoin métier exprimé en langage naturel à une application web démontrable sur Azure, avec un historique clair des décisions, du code et des validations.

# 2. Objectifs et périmètre

## 2.1 Objectifs

Démontrer la génération assistée d’une application avec GitHub Copilot.

Montrer la collaboration entre agents spécialisés dans une boucle d’ingénierie.

Déployer automatiquement l’application vers Azure Web App.

Présenter la traçabilité du besoin, du code, des tests et du déploiement.

Fournir une base réutilisable pour un futur projet d’industrialisation.

## 2.2 Périmètre inclus

| Domaine | Éléments couverts |
| --- | --- |
| Portail assuré | Déclaration, ajout de pièces, consultation et suivi du dossier. |
| Espace gestionnaire | Analyse, affectation d’un expert, décision et clôture. |
| Espace expert | Consultation des dossiers assignés et saisie du rapport. |
| Socle technique | Application web, API, persistance, stockage documentaire et journalisation. |
| DevOps | Dépôt GitHub, contrôle qualité, pipeline CI/CD et déploiement Azure. |

## 2.3 Hors périmètre de la démonstration

Intégration réelle au système de gestion des contrats de Baraka Assurance.

Paiement d’indemnisation et intégration bancaire.

Signature électronique réglementaire.

Traitement automatisé par reconnaissance d’images.

Mise en production réelle avec données personnelles de clients.

# 3. Acteurs et responsabilités

| Acteur | Responsabilités principales | Droits attendus |
| --- | --- | --- |
| Assuré | Déclarer un sinistre, transmettre les justificatifs et suivre le dossier. | Créer et consulter uniquement ses dossiers. |
| Gestionnaire | Contrôler la déclaration, affecter un expert, valider la décision et clôturer. | Consulter et mettre à jour les dossiers de son périmètre. |
| Expert | Analyser les dommages et soumettre un rapport chiffré. | Accéder uniquement aux dossiers qui lui sont affectés. |
| Administrateur | Gérer les paramètres, rôles, référentiels et supervision. | Accès d’administration et consultation des journaux. |

# 4. Exigences fonctionnelles

## 4.1 Authentification et habilitations

Connexion sécurisée.

Gestion des rôles Assuré, Gestionnaire, Expert et Administrateur.

Contrôle d’accès aux pages et aux API.

Déconnexion et gestion de session.

## 4.2 Déclaration du sinistre

Saisie du numéro de contrat, date, type, lieu et description.

Génération d’un numéro de dossier unique.

Validation des champs obligatoires.

Enregistrement en brouillon ou soumission.

## 4.3 Gestion des pièces jointes

Téléversement de fichiers JPG, PNG et PDF.

Contrôle du format et de la taille.

Association des pièces au dossier.

Consultation et téléchargement selon les droits.

## 4.4 Traitement gestionnaire

Liste filtrable des dossiers.

Consultation de la chronologie.

Affectation ou réaffectation d’un expert.

Demande d’information complémentaire.

## 4.5 Expertise

Accès aux dossiers assignés.

Saisie des observations et du coût estimé.

Ajout du rapport.

Soumission au gestionnaire.

## 4.6 Décision et clôture

Validation ou rejet motivé du rapport.

Mise à jour du statut.

Notification de l’assuré.

Clôture avec horodatage et historique.

# 5. Parcours métier et règles de gestion

## 5.1 Workflow cible

1. Déclaration du sinistre

↓

2. Contrôle par le gestionnaire

↓

3. Affectation à un expert

↓

4. Réalisation de l’expertise

↓

5. Validation de la décision

↓

6. Notification et clôture

## 5.2 Statuts

| Statut | Description | Transition suivante |
| --- | --- | --- |
| Brouillon | Déclaration non encore soumise. | Soumis |
| Soumis | Dossier transmis à Baraka Assurance. | En analyse |
| En analyse | Contrôle par le gestionnaire. | Affecté / Informations requises |
| Affecté | Expert désigné. | En expertise |
| En expertise | Rapport en préparation. | Rapport soumis |
| Rapport soumis | Décision du gestionnaire attendue. | Validé / Rejeté |
| Clôturé | Dossier terminé. | Aucune |

## 5.3 Règles principales

Un dossier ne peut être soumis sans numéro de contrat, date, type et description.

Seul le gestionnaire peut affecter un expert et clôturer un dossier.

L’expert ne peut modifier un dossier après soumission de son rapport.

Toute modification de statut doit être horodatée et enregistrée dans l’historique.

Les documents doivent être accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés.

# 6. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence cible |
| --- | --- |
| Sécurité | Authentification centralisée, rôles, moindre privilège, secrets hors du code et chiffrement en transit. |
| Performance | Temps de réponse cible inférieur à 3 secondes sur les écrans principaux de la démonstration. |
| Disponibilité | Application hébergée sur Azure avec supervision de base et redémarrage géré. |
| Traçabilité | Journal des connexions, changements de statut, affectations et décisions. |
| Qualité | Linting, tests unitaires, revue de code et contrôle des dépendances dans le pipeline. |
| Accessibilité | Libellés explicites, navigation clavier et contrastes lisibles pour les écrans clés. |
| Maintenabilité | Architecture modulaire, documentation du dépôt et conventions de développement. |
| Protection des données | Utilisation exclusive de données fictives pendant la démonstration. |

# 7. Architecture et stack technique

## 7.1 Architecture logique

Flux applicatif Utilisateurs → Azure Web App → Front-end React → API Node.js → Base de données → Stockage documentaire → Journalisation Azure

| Couche | Technologie proposée | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Interface | React + TypeScript | Écrans, navigation, formulaires et contrôle de saisie. |
| API | Node.js + Express | Règles métier, sécurité, accès aux données et endpoints. |
| Données | Azure SQL ou base simplifiée pour le prototype | Dossiers, utilisateurs, statuts, affectations et historique. |
| Documents | Azure Blob Storage ou stockage simulé | Photos, justificatifs et rapports. |
| Identité | Microsoft Entra ID ou mode démo | Authentification et rôles. |
| Hébergement | Azure App Service / Web App | Exécution et exposition de l’application. |
| CI/CD | GitHub Actions | Build, tests, contrôles et déploiement. |

## 7.2 Structure indicative du dépôt

/.github : instructions Copilot, agents, prompts et workflows GitHub Actions.

/frontend : application React et composants UI.

/backend : API, services et modèles de données.

/tests : tests unitaires, intégration et parcours critiques.

/docs : cahier des charges, architecture et guides.

README.md : installation, exécution locale et déploiement.

# 8. Backlog et critères d’acceptation

| ID | User story | Critères d’acceptation |
| --- | --- | --- |
| US01 | En tant qu’assuré, je veux déclarer un sinistre afin de lancer son traitement. | Le formulaire contrôle les champs requis, génère un numéro et confirme la soumission. |
| US02 | En tant qu’assuré, je veux joindre des photos et documents afin de justifier les dommages. | Les formats autorisés sont contrôlés et les fichiers sont liés au bon dossier. |
| US03 | En tant que gestionnaire, je veux affecter un expert afin d’obtenir une évaluation. | L’expert sélectionné voit le dossier dans son espace et l’action est historisée. |
| US04 | En tant qu’expert, je veux soumettre un rapport afin de proposer une estimation. | Le rapport contient les observations, le montant estimé et une date de soumission. |
| US05 | En tant que gestionnaire, je veux valider la décision afin de clôturer le dossier. | La décision est motivée, le statut est mis à jour et une notification est générée. |
| US06 | En tant qu’administrateur, je veux consulter les journaux afin de superviser les actions. | Les événements critiques sont filtrables par dossier, utilisateur et date. |

# 9. Stratégie de démonstration

| Séquence | Action présentée | Résultat visible |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présenter le besoin et le cahier des charges. | Contexte, périmètre et user stories compris. |
| 2 | Créer le dépôt GitHub et les instructions des agents. | Structure de gouvernance visible. |
| 3 | Demander à GitHub Copilot de produire le squelette. | Code front-end et back-end généré. |
| 4 | Faire intervenir les agents Architecture, Développement et QA. | Décisions, pull request et tests. |
| 5 | Exécuter l’application localement. | Parcours de déclaration fonctionnel. |
| 6 | Déclencher GitHub Actions. | Build et tests réussis. |
| 7 | Déployer sur Azure Web App. | URL Azure accessible. |
| 8 | Créer une demande d’amélioration. | Nouvelle boucle depuis le feedback jusqu’au redéploiement. |

Conseil de démonstration Préparer à l’avance le dépôt, la Web App et les secrets GitHub. Pendant la session, montrer une modification courte mais réelle, par exemple l’ajout du champ « immatriculation », puis faire exécuter les tests et le redéploiement.

# 10. Loop Engineering et catalogue des agents

Le Loop Engineering organise le développement comme une boucle d'amélioration continue. Chaque agent possède une mission, des entrées, des règles et des livrables explicites. Un humain conserve la responsabilité des arbitrages, des validations et du déploiement vers les environnements sensibles.

## 10.1 Agent Business Analyst

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Transformer le besoin métier en exigences claires. | Besoin client, contraintes, acteurs. | Cahier des charges, processus, user stories, critères d’acceptation. |

## 10.2 Agent Product Owner

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Organiser et prioriser le backlog. | Exigences et retours client. | Epics, fonctionnalités, ordre de priorité, définition de terminé. |

## 10.3 Agent Solution Architect

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Définir l’architecture et les choix structurants. | Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. | Architecture, modèle de données, ADR, stratégie d’intégration. |

## 10.4 Agent UX/UI

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Concevoir des parcours simples et cohérents. | Personas, user stories, charte. | Navigation, wireframes, composants et règles d’accessibilité. |

## 10.5 Agent Developer

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Implémenter les fonctionnalités et corriger les anomalies. | Stories prêtes, architecture, conventions. | Code, migrations, API, composants et pull requests. |

## 10.6 Agent QA

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Vérifier la conformité et prévenir les régressions. | Critères d’acceptation et code. | Scénarios, tests automatisés, rapport d’anomalies. |

## 10.7 Agent Security

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Contrôler les risques techniques et les secrets. | Architecture, code, dépendances. | Checklist, constats, recommandations et blocages critiques. |

## 10.8 Agent DevOps

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Automatiser la construction et le déploiement. | Code, tests, paramètres Azure. | Workflow GitHub Actions, configuration et journaux de déploiement. |

## 10.9 Agent Documentation

| Mission | Entrées | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Maintenir une documentation exploitable. | Code, décisions et procédures. | README, guide utilisateur, documentation API et exploitation. |

# 11. Orchestration, garde-fous et livrables

## 11.1 Boucle d’orchestration

Le Business Analyst clarifie le besoin et produit les critères d’acceptation.

Le Product Owner priorise une story suffisamment petite pour la démonstration.

L’Architecte définit ou valide l’impact technique.

Le Developer implémente sur une branche dédiée.

Le QA exécute les tests et retourne les anomalies.

Le Security Agent contrôle les risques et dépendances.

Le DevOps Agent déploie après validation humaine.

Le Documentation Agent met à jour les guides.

Le feedback client alimente une nouvelle itération.

## 11.2 Garde-fous

Validation humaine obligatoire avant fusion de la pull request.

Aucune donnée réelle de client dans le dépôt ou l’environnement de démonstration.

Secrets stockés dans GitHub Secrets ou dans un coffre adapté, jamais dans le code.

Tests obligatoires avant déploiement.

Journalisation des décisions importantes et des changements d’architecture.

Principe du moindre privilège pour GitHub, Azure et l’application.

## 11.3 Modèle de fiche agent

| Rubrique | Contenu attendu |
| --- | --- |
| Nom et objectif | Rôle unique, résultat attendu et limites. |
| Entrées | Documents, issues, code ou informations disponibles. |
| Instructions | Méthode de travail, conventions et étapes obligatoires. |
| Outils autorisés | Dépôt, terminal, tests, Azure CLI ou autres outils nécessaires. |
| Sorties | Fichiers, commentaires, pull request ou rapport. |
| Critères de qualité | Conditions de conformité et preuves attendues. |
| Escalade | Situations nécessitant une décision humaine. |

## 11.4 Exemple d’instruction pour l’Agent Developer

Instruction prête à utiliser Implémente uniquement la user story sélectionnée. Respecte l’architecture existante, TypeScript strict et les conventions du dépôt. Ajoute ou adapte les tests. N’introduis aucun secret. Documente les décisions non évidentes dans la pull request. Si un critère d’acceptation est ambigu, bloque l’implémentation et formule une question précise.

# 12. Déploiement Azure et CI/CD

## 12.1 Ressources de démonstration

Un groupe de ressources Azure dédié à la démonstration.

Une Azure Web App compatible avec la stack retenue.

Une base Azure SQL ou une persistance simplifiée selon le temps disponible.

Un compte de stockage pour les pièces jointes si le scénario complet est montré.

Application Insights ou journaux App Service pour la supervision.

Une identité ou un mécanisme de publication sécurisé depuis GitHub Actions.

## 12.2 Pipeline proposé

| Étape | Contrôle |
| --- | --- |
| Checkout | Récupération de la version ciblée. |
| Install | Installation reproductible des dépendances. |
| Lint | Contrôle des conventions et erreurs statiques. |
| Test | Exécution des tests unitaires et d’intégration disponibles. |
| Build | Construction du front-end et du back-end. |
| Security scan | Contrôle des dépendances et recherche de secrets. |
| Deploy | Publication vers Azure Web App après succès. |
| Smoke test | Vérification de l’URL et d’un parcours minimal. |

# 13. Critères de réussite et feuille de route

## 13.1 Critères de réussite de la démonstration

Le client comprend le rôle de chaque agent dans la boucle.

Une fonctionnalité est générée ou modifiée avec GitHub Copilot.

Les tests sont exécutés automatiquement.

Une pull request montre les changements, contrôles et validations.

Le pipeline déploie sans erreur vers Azure Web App.

L’application est accessible via une URL et le parcours principal fonctionne.

Une nouvelle demande client relance une itération courte.

## 13.2 Feuille de route indicative

| Phase | Objectif | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Démonstration | Valider la valeur et la compréhension de l’approche. | Prototype accessible et scénario exécuté. |
| Cadrage | Confirmer processus, intégrations, sécurité et données. | Backlog validé et architecture cible. |
| Pilote | Développer un périmètre limité avec utilisateurs référents. | MVP testé sur données non sensibles ou maîtrisées. |
| Industrialisation | Renforcer sécurité, résilience, exploitation et gouvernance. | Solution prête pour mise en production. |
| Amélioration continue | Mesurer l’usage et traiter les retours. | Nouvelles versions pilotées par la valeur. |

Message clé pour Baraka Assurance GitHub Copilot et le Loop Engineering ne remplacent pas la gouvernance du développement. Ils accélèrent la production et la vérification des livrables, tandis que les équipes métier et IT conservent le contrôle des décisions, de la sécurité et de la mise en production.

# Annexe A - Prompts de lancement

## A.1 Prompt de génération du projet

Prompt Crée une application full-stack de gestion des sinistres automobile. Utilise React et TypeScript pour le front-end, Node.js et Express pour l’API. Prévois les rôles Assuré, Gestionnaire, Expert et Administrateur. Implémente la création d’un sinistre, le suivi du statut, l’affectation à un expert et la soumission d’un rapport. Ajoute les tests, un README et un workflow GitHub Actions pour déployer vers Azure Web App. Utilise uniquement des données fictives.

## A.2 Prompt de nouvelle itération

Prompt Ajoute le champ immatriculation à la déclaration du sinistre. Le champ est obligatoire, validé côté interface et côté API, enregistré dans le modèle de données et affiché dans le détail du dossier. Mets à jour les tests et la documentation. Présente les fichiers modifiés et les critères d’acceptation couverts.

# Annexe B - Checklist avant la démonstration

☐ Dépôt GitHub accessible et branche de secours disponible.

☐ GitHub Copilot actif dans l’environnement de développement.

☐ Agents et instructions présents dans le dépôt.

☐ Azure Web App créée et paramètres configurés.

☐ Secrets GitHub configurés et testés.

☐ Pipeline exécuté au moins une fois.

☐ Application locale et URL Azure vérifiées.

☐ Données de démonstration préparées.

☐ Scénario minuté et plan de repli disponible.